## Форма 10. Информация об инвестиционных программах

ООО «Медицинский центр» и отчетах об их реализации за 2017 год

| Наименование инвестиционной программы | Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Приказ № 342 от 13.08.2015 |
| Цели инвестиционной программы | Экономия расхода газа |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Саратова |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2016-2018 |

### Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2017 год, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Модернизация котла типа "Универсал" на котел типа "RS-A400" в котельной по адресу : ул. Южная, 46 | 483,00 | Прибыль, направленная на инвестиции (тариф) |

### Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация котла типа "Универсал" на котел типа "RS-A400" в котельной по адресу : ул. Южная, 46 | Уровень потерь(%) | 3,52 | 3,93 |
|  | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%) | 55 | 65 |
|  | Расход топлива на 1 Гкал, кг.у.т./Гкал | 166,00 | 166,00 |
|  | Расход электроэнергии на выработку1 Гкал, кВт*ч/Гкал | 42,5 | 46,9 |
|  | Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед | 0,55 |  |

### Информация об использовании инвестиционных средств

за отчетный год

| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за 2017 год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал | Модернизация котла | - | тариф |
| 2 квартал | Модернизация котла | - | тариф |
| 3 квартал | Модернизация котла | 488,00 | тариф |
| 4 квартал | Модернизация котла | - | тариф |

### Внесение изменений в инвестиционную программу

| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- |